RÉPUBLIQUE FRANCAISE

REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

DE LA COMMUNE DE ROIFFIEUX

***********

# Séance du 12 septembre 2017

L’an deux mil dix-sept et le douze septembre à 20 heures 15 minutes, le Conseil Municipal de ROIFFIEUX, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la Loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Christophe DELORD, Maire.

Présent(e)s : Mesdames et Messieurs AUBERT Jocelyne, BERTHEAU Jean-Patrick, BILLON Pascale, CHAMBON Martine, CHARRIER Frédérique, CHEMARIN Gilles, CLAVIER Philippe, CLEMENT Nathalie, GAGNAIRE Louis-Claude, GAILLARD Myriam, GAMON Serge, JAMONAC Claude, LAFFONT Valérie, MOURET Florence, NONNENMACHER Maryline, PASCAL Joël, QUIBLIER Daniel, VILLIEN Agnès.

Absent(e)s ayant donné pouvoir : Françoise MICHAUD à Nathalie CLEMENT

Serge BOUVIER à Frédérique CHARRIER

Guy SASSOLAT à Louis-Claude GAGNAIRE

Absent : HEYRAUD Gérard

Secrétaire de séance : Joël PASCAL

# Date d’affichage et d’envoi de la convocation : le jeudi 7 septembre 2017

Approbation du compte rendu du conseil municipal du 11 juillet 2017.

Présents :  19		     Votants : 22  		Pour : 	17		Abs : 5	 		  Contre : 0

2017.08.01   AVENANT N° 1 AU LOT N° 7 DU MARCHÉ DE REQUALIFICATION DU COMPLEXE SPORTIF ET CULTUREL DE LA GARDE

Monsieur le Maire expose aux élus que suite à des modifications mineures intervenues dans le choix des équipements de fermeture, les prestations prévues au lot n° 7 « menuiserie extérieure - aluminium » du marché de requalification du complexe sportif et culturel de La Garde ont dû être adaptées.

En conséquence, et considérant les modifications de prestations demandées à l’entreprise DELORME BATTANDIER, Monsieur le Maire propose de valider l’avenant suivant :

| Lot | Entreprise | Montant HT base | Avenant | Nouveau montant | Variation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | DELORME-BATTANDIER | 39 966,70 € | 684,00 € | 39 282,70 € | - 1,72 % |
| TVA 20 % | 7 993,34 € | 136,80 € | 7 856,54 € |  |
| TOTAL TTC | 47 960,04 € | 820,80 € | 47 139,24 € |  |

Après en avoir délibéré, le conseil municipal :

( approuve l’avenant au lot n° 7 du marché de requalification du complexe sportif et culturel de La Garde selon le détail ci-dessus,

( autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes à cette opération

Présents :  19		     Votants : 22  		Pour : 	22		Abs : 0	 	 	  Contre : 0

2017.08.02   AVENANT N° 2 AU LOT N° 16 DU MARCHÉ DE REQUALIFICATION DU COMPLEXE SPORTIF ET CULTUREL DE LA GARDE

Monsieur le Maire expose aux élus que suite à des besoins supplémentaires en matériel de sonorisation, les prestations prévues au lot n° 16 « audiovisuel » du marché de requalification du complexe sportif et culturel de La Garde ont dû être adaptées.

En conséquence, et considérant les fournitures supplémentaires commandées à l’entreprise SCENETEC, Monsieur le Maire propose de valider l’avenant suivant :

| Lot | Entreprise | Montant HT après avenant n° 1 | Avenant n° 2 | Nouveau montant | Variation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | SCENETEC | 56 321,60 € | 1 015 € | 57 336,60 € | + 1,8 % |
| TVA 20 % | 11 264,32 € | 203 € | 11 467,32 € |  |
| TOTAL TTC | 67 585,92 € | 1 218 € | 68 803,92 € |  |

Après en avoir délibéré, le conseil municipal :

( approuve l’avenant n° 2 au lot n° 16 du marché de requalification du complexe sportif et culturel de La Garde selon le détail ci-dessus,

( autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes à cette opération,

( dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2017.

Présents :  19		     Votants : 22  		Pour : 	22		Abs : 0 	 	  Contre : 0

2017.08.03   AVENANT N° 2 AU LOT N° 18 DU MARCHÉ DE REQUALIFICATION DU COMPLEXE SPORTIF ET CULTUREL DE LA GARDE

Monsieur le Maire expose aux élus que suite à la décision de suppression d’une lisse horizontale côté cour, les prestations prévues au lot n° 18 « machinerie – serrurerie scénique » du marché de requalification du complexe sportif et culturel de La Garde sont modifiées.

En conséquence, et considérant les modifications de prestations demandées à l’entreprise SCENETEC, Monsieur le Maire propose de valider l’avenant suivant :

| Lot | Entreprise | Montant HT après avenant n° 1 | Avenant n° 2 | Nouveau montant | Variation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | SCENETEC | 105 005,43 € | -1 015 € | 103 990,43 € | - 0,97 % |
| TVA 20 % | 21 001,09 € | - 203 € | 20 798,08 € |  |
| TOTAL TTC | 126 006,52 € | -1 218 € | 124 788,51 € |  |

Après en avoir délibéré, le conseil municipal :

( approuve l’avenant au lot n° 18 du marché de requalification du complexe sportif et culturel de La Garde selon le détail ci-dessus,

( autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes à cette opération.

Présents :  19		     Votants : 22  		Pour : 	22		Abs : 0 	 	  Contre : 0

2017.08.04  AUTORISATION DE SIGNATURE DU MARCHE D’AMENAGEMENT PAYSAGER DU COMPLEXE SPORTIF ET CULTUREL DE LA GARDE

Monsieur le Maire rappelle aux élus que, suivant délibération n° 2017-07-03 en date du 11 juillet 2017, le conseil municipal a autorisé le lancement d’un marché de travaux pour l’aménagement paysager du complexe sportif et culturel de La Garde.

La consultation réalisée en vue de l’attribution des travaux a été lancée le 28 juillet 2017 selon la procédure adaptée.

A expiration du délai fixé pour le dépôt des offres, la séance d’ouverture des plis a donné les résultats suivants :

|  | DUCOIN DSN | RHONE-ALPES TP | SARL MOUNARD |
| --- | --- | --- | --- |
| Valeur technique | identique |
| Prix | HT | TTC | HT | TTC | HT | TTC |
|  | 244 098,47 € | 292 918,16 € | 188 152,10 € | 225 782,52 € | 231 104,75€ | 277 325,70 € |

A la demande de Monsieur GAGNAIRE, il est précisé que l’éventualité de l’installation d’un dispositif lumineux solaire extérieur à leds sur le site n’a pas été envisagée dans la mesure où l’éclairage est coupé à minuit et où le raccordement au réseau public est déjà existant.

Sur intervention de Monsieur GAMON, Monsieur le Maire précise par ailleurs que le projet d’aménagement de la partie de l’espace non concernée par le marché tel qu’établi à ce jour pourra bien évidemment être modifié si des idées pertinentes devaient émerger.

En conséquence et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :

( attribue le lot unique du marché d’aménagement du complexe sportif et culturel de La Garde à l’entreprise Rhône-Alpes TP pour un montant de 188 152,10 € hors taxes,

( autorise Monsieur le Maire à signer l’ensemble des pièces correspondantes,

( dit que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au budget primitif 2017.

Présents :  19		     Votants : 22  		Pour : 	22		Abs : 0 	 	  Contre : 0

2017.08.05 DÉLÉGATION DE MAITRISE D’OUVRAGE PAR

LE DÉPARTEMENT AU PROFIT DE LA COMMUNE

Monsieur le Maire expose aux élus que la première tranche de travaux d’aménagement de la RD 470 concerne une partie de voirie située en agglomération pour laquelle la commune assure la maîtrise d’ouvrage et une partie de voirie située hors agglomération pour laquelle la maîtrise d’ouvrage relève de la compétence du département.

Aussi, et afin de conserver une cohérence d’ensemble dans le pilotage de ce projet, le département sollicite la commune afin de lui confier l’intégralité de la mission de maîtrise d’ouvrage. Cette délégation s’effectuerait sans compensation financière.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de :

( accepte la délégation de maîtrise d’ouvrage consentie par le département pour le pilotage de la première tranche de travaux du projet d’aménagement de la RD 470 aux conditions ci-dessus définies,

( autorise Monsieur le Maire à signer la convention correspondante.

Présents : 19			Votants : 22		Pour : 22 		Abs : 0		Contre : 0

2017.08.06   SUBVENTION A LA FÊTE DU LIVRE JEUNESSE

ORGANISÉE PAR LA COMMUNAUTÉ

D’AGGLOMÉRATION

Monsieur PASCAL rappelle aux élus que dans le prolongement d’un travail de partenariat initié avec la communauté d’agglomération Annonay Rhône-Agglo dans le domaine de la culture en 2016, la commune s’associe à nouveau à la fête du livre jeunesse qui se déroulera du 10 au 14 octobre 2017. Dans ce cadre, les élèves de quatre classes de maternelles des écoles publique et privée de la commune bénéficieront de l’intervention d’un auteur à raison d’une heure de présence dans chaque classe.

En conséquence, il convient de conclure avec la communauté d’agglomération une convention de partenariat précisant les modalités matérielles de cette collaboration et fixant à 400 € la participation financière de la commune à cette manifestation.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal :

( valide le versement d’une somme totale de 400 euros à la communauté d’agglomération du bassin d’Annonay au titre de la participation de la commune à la fête du livre jeunesse 2017,

( s’engage à prendre en charge les déplacements des auteurs sur son territoire pendant la durée de la manifestation ainsi que les frais de repas de ses invités aux repas communs organisés par Annonay Rhône-Agglo,

( autorise Monsieur le Maire à signer la convention correspondante.

Présents : 19			Votants : 22		Pour : 	 22		Abs : 0		Contre : 0

2017.08.07    DÉCISION MODIFICATIVE N° 2

Madame CHAMBON expose aux élus que pour permettre la récupération intégrale de l’avance forfaitaire consentie à des entreprises attributaires de l’un des lots du marché de requalification du complexe sportif et culturel de La Garde et suite à la procédure engagée par le maître d’œuvre, il convient de transférer des crédits vers les comptes d’opération d’ordre.

En conséquence, Madame CHAMBON propose de valider les écritures suivantes :

SECTION D’INVESTISSEMENT

| Dépenses | Recettes |
| --- | --- |
| 041-2313/301 Avances versées Requalif. La Garde 15 151,10 | 041-238/301 Avances versées sur cds immo. corp 15 151,10 |
| 041-2313/301 Avances versées Requalif. La Garde 2 452,14 | 041-238/301 Avances versées sur cds immo. corp 2 452,14 |
| TOTAL 17 603,24 | TOTAL 17 603,24 |

Après en avoir délibéré, le conseil municipal :

( approuve la décision modificative telle que présentée ci-dessus.

Présents : 19			Votants : 22		Pour : 	22		Abs : 0		Contre : 0

2017.08.08   FIXATION DU TARIF DES ESPACES

PUBLICITAIRES DU BULLETIN MUNICIPAL 2017

Madame CLEMENT, adjointe en charge de la communication, rappelle au Conseil Municipal qu’un bulletin municipal sera édité en fin d’année. Cette publication permet à la population réfocalienne de connaître les divers projets municipaux, les travaux réalisés  et les évènements sportifs, associatifs et culturels du village.

La commission chargée de ce projet offre la possibilité aux entreprises d’y faire figurer un encart publicitaire moyennant une participation financière permettant ainsi de réduire le coût de réalisation de ce bulletin.

En vue de la préparation du bulletin municipal 2017, Madame CLEMENT propose les tarifs suivants :

- encarts publicitaires format 1/10ème de page : 65 € HT

- encarts publicitaires format 1/5ème de page : 130 € HT

Après en avoir délibéré, le conseil municipal :

( fixe les tarifs des encarts publicitaires à insérer dans le bulletin municipal 2017 ainsi qu’il suit :

- 1/10ème de page : 65 € HT

- 1/5ème de page : 130 € HT

Présents : 19			Votants : 22		Pour : 	20 		Abs : 2		Contre : 0

2017.08.09     MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR

DE L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE

Madame AUBERT rappelle aux élus que suivant délibération n° 2015.07.04 en date du 25 août 2015, le conseil municipal a approuvé les termes du nouveau règlement de l’accueil périscolaire en vigueur au sein de la collectivité.

Ce document prenait notamment en compte la mise en place des temps d’activité périscolaires liés à l’organisation de la semaine scolaire sur neuf demi-journées. Cette organisation ayant été abandonnée à la rentrée 2017-2018, il convient d’adapter le règlement au nouveau fonctionnement.

En conséquence, Madame AUBERT propose de modifier ledit règlement ainsi qu’il suit :

Article 5 : la mention « et le mercredi de 11h30 à 12h30 » est supprimée

Article 9 : cet article est désormais rédigé comme suit : « pour les enfants atteints de troubles de la santé (allergie, manque d’autonomie,…), l’admission sera possible, après avis favorable du médecin scolaire (ou sur prescription du médecin traitant ou d’un médecin spécialiste), dans le cadre d’un Protocole d’Accueil Individualisé (PAI) concerté avec la Commune et le prestataire qui fournit les repas, et, selon les cas, sous condition de la présence d’un Auxiliaire de Vie Scolaire (AVS). ».

Paragraphe VIII – Nouveaux temps d’activités périscolaires (TAP’s) : l’intégralité du paragraphe est purement et simplement supprimée.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :

( approuve les modifications apportées au règlement intérieur de l’accueil périscolaire selon les indications ci-dessus,

( autorise le Maire à signer le nouveau règlement,

( dit que le règlement entrera en vigueur dès sa signature.

Présents : 19			Votants : 22		Pour : 22 		Abs : 0		Contre : 0

2017.08.10       DOTATION DU CONCOURS DES MAISONS

FLEURIES 2017

Madame CHAMBON rappelle aux conseillers municipaux qu’un concours communal des maisons fleuries est organisé chaque année sur le territoire de la commune afin de récompenser les actions menées par les administrés pour le fleurissement de leurs balcons et jardins.

Le jury réuni au cours du mois de juillet 2017 a établi un classement pour chacune des deux catégories existantes. Il est proposé d'attribuer aux lauréats les récompenses suivantes :

1ère catégorie (maisons avec terrain attenant) :

1er prix :   50 € et une composition florale d’une valeur de 20 €

2ème prix : 30 € et une composition florale d’une valeur de 20 €

3ème prix : 20 € et une composition florale d’une valeur de 20 €

2ème catégorie (maisons sans terrain attenant) :

1er prix :   50 € et une composition florale d’une valeur de 20 €

2ème prix : 30 € et une composition florale d’une valeur de 20 €

3ème prix : 20 € et une composition florale d’une valeur de 20 €

Chaque participant non primé des deux catégories recevra une récompense d’une valeur de 10 € sous forme de plants ainsi qu’une rose d’une valeur d’environ 2 €.

Après l’annonce du nombre de participants (12 inscrits en 2017), Monsieur GAGNAIRE s’interroge sur la pertinence du maintien de cette manifestation ; la modification du règlement de cette opération (passage d’une démarche d’inscription des administrés à une démarche de sollicitation par la collectivité)  n’ayant manifestement pas permis son développement.

Monsieur PASCAL propose que cette question soit débattue en commission environnement.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :

( approuve la dotation 2017 aux lauréats du concours des maisons fleuries,

( dit que les crédits ont été prévus au budget principal 2017.

Présents : 19			Votants : 22		Pour : 19 		Abs : 3		Contre : 0

QUESTIONS DIVERSES

- Agenda :

- visite du complexe sportif et culturel de La Garde par les élus le samedi 23 septembre 2017 à 9 heures,

- tournoi inter-associatif de badminton le samedi 23 septembre 2017 à partir de 10 heures au gymnase de la Garde.

- Projet éolien :

Monsieur le Maire rappelle aux élus que lors de sa séance du 13 juin 2017, le conseil municipal a mandaté la société VSB pour travailler sur un projet d’implantation éolien en bordure de la départementale 578A. Il s’avère que les premières études révèlent un potentiel insuffisant en termes de vent sur ce site. En revanche l’option qui n’avait pas été retenue par le conseil municipal (implantation sur les crêtes entre les communes de Roiffieux et Saint Alban d’Ay) serait envisageable.

Après un temps de débat faisant émerger les questions de l’impact de ces équipements sur les paysages et la forêt, du choix du nombre d’éoliennes à installer sur le site d’implantation retenu et de la position de la population sur ce projet, il est proposé de faire savoir au prestataire que le conseil municipal ne manifeste pas d’opposition catégorique au projet d’installation sur les crêtes sans toutefois formuler pour autant une adhésion massive.

- Centre de loisirs :

Suite au retour de l’organisation de la semaine scolaire sur quatre jours, le centre de loisirs fonctionne à nouveau le mercredi depuis la rentrée scolaire. La fréquentation lors de la première semaine d’ouverture est tout à fait encourageante puisqu’elle s’est établie à 19 enfants le matin et 13 l’après-midi. Le coût de ce service sera réparti entre les communes dont sont issus les enfants bénéficiaires du service selon une clé de répartition comprenant le niveau de population de chaque commune et le nombre d’enfants issus de chaque commune et fréquentant la structure. Cette répartition ne tiendra pas compte de la mise à disposition gratuite des locaux par la commune de Roiffieux.

- Bureau de vote :

En raison des difficultés rencontrées dans le déroulement matériel des derniers scrutins notamment du fait de l’affluence des électeurs, le bureau de vote n° 2 sera déplacé de la Mairie vers la bibliothèque municipale dès la prochaine élection. La salle des aînés ne peut être utilisée à cet effet dans la mesure où elle ne répond pas aux exigences d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

(  Complexe sportif et culturel de La Garde :

Monsieur le Maire expose aux élus qu’une commission de sécurité partielle a visité les locaux le 30 août dernier autorisant ainsi la mise en fonctionnement du dojo et de la salle de gymnastique rénovée. Le reste des locaux fera l’objet d’un nouveau contrôle le 9 octobre prochain en vue d’une ouverture intégrale.

La demande de subvention déposée auprès de la région Rhône-Alpes est en cours d’instruction. Sa commission permanente se prononcera sur le montant définitivement attribué le 29 septembre prochain.

Enfin, afin de donner une cohérence à l’ensemble, une réflexion est en cours sur la rénovation des façades nord et est de la salle de gymnastique.

(  Projet de lotissement :

Monsieur le Maire rappelle aux élus qu’il conviendra de proposer à Ardèche Habitat un nom afin de baptiser le futur lotissement du quartier des Cros.

(  Tour de table

- Myriam GAILLARD expose que certaines communes ont mis à la disposition de leurs administrés des troncs afin de collecter des sommes destinées aux victimes de l’ouragan Irma et souhaite savoir si la commune de Roiffieux a un tel projet. Monsieur le Maire précise que la commune n’a pas prévu d’action de ce type à ce jour et indique par ailleurs que la gestion administrative de ce dispositif serait particulièrement lourd. Monsieur GAMON estime que la sensibilisation des populations à cette question est largement assurée par les médias et que chacun peut, à titre individuel, s’engager aisément dans une démarche de don ;

- Joël PASCAL rappelle que les journées européennes du patrimoine se dérouleront les 16 et 17 septembre prochains. A Roiffieux, des visites guidées du hameau d’Anty sont proposées le 16 septembre à 15h45 et le 17 septembre à 9h45 et les jardins de Brogieux ouvriront leurs portes aux visiteurs durant les deux journées de 10 à 12h et de 14 à 18h ;

- Florence MOURET signale que la pompe du lavoir public ne fonctionne pas générant la prolifération de vase et de moustiques. Ce dysfonctionnement sera signalé aux services techniques ;

- Louis-Claude GAGNAIRE s’inquiète de la sécurisation du local de stockage des services techniques sis au 118 Le Grand Chemin suite à la présence d’un véhicule suspect repéré à l’entrée de ce bâtiment.

Il estime par ailleurs qu’un différé de la partie des travaux incombant au département dans le cadre du réaménagement de la RD 470 pourrait poser des difficultés de sécurité du fait du retrait de l’ilot central  du carrefour des Cèdres. A cet égard, il fait remarquer que la signalisation annonçant la présence du feu tricolore réglant actuellement l’alternance de la circulation est insuffisante et mal positionnée ;

- Valérie LAFFONT signale qu’elle n’a pas été destinataire du dernier « écho réfocalien ». Monsieur le Maire lui précise que les modalités de la distribution ont été modifiées et qu’il convient de faire remonter les oublis afin d’améliorer la prestation pour l’avenir ;

- Frédérique CHARRIER signale que le chemin des Ecoliers et celui des Trappes sont sales. Il lui est précisé qu’ils ont été nettoyés le matin même par l’agent communal affecté à une mission nouvellement créée d’agent de propreté ;

- Philippe CLAVIER signale que l’herbe est particulièrement haute dans le chemin des Cros et qu’une intervention rapide semble nécessaire. Il rappelle également la présence d’un boîtier électrique ouvert face au terminus des bus et relaie par ailleurs la remarque des riverains de la RD 578 A qui estiment que la vitesse des véhicules est toujours trop élevée malgré la réalisation des travaux. Il souhaite enfin connaître l’état d’avancement du déploiement de la fibre optique. Sur ce point, Monsieur le Maire précise que trois armoires alimentant environ 700 foyers réfocaliens seront mises en service mi 2018. Une demande a été formulée pour – dans le même délai – mettre en service une quatrième armoire permettant de desservir les quartiers de Fély et Montgagnan sous réserve que le syndicat Ardèche Drôme Numérique (ADN) autorise Orange à utiliser ses fourreaux ;

- Jocelyne AUBERT informe les élus que la fermeture d’une classe à l’école publique a été confirmée suite à un recomptage des élèves effectué par les services de l’Education Nationale le 5 septembre dernier ;

- Claude JAMONAC revient sur les festivités organisées à l’occasion de la vogue annuelle qui se sont déroulées sans incident tant du fait de l’accompagnement des forces de l’ordre que du travail des conscrits et de leurs parents qui se sont appliqués à respecter l’ensemble des consignes données.

Il informe également les élus que l’opération brioches de l’ADAPEI se déroulera du 2 au 8 octobre 2017. Une distribution sera mise en place à la sortie de chacune des écoles le vendredi 6 octobre à 16h30. D’autres ventes se dérouleront les samedi 7 et dimanche 8 octobre de 8h à midi devant chacun des centres commerciaux de la commune. Des tournées en porte-à-porte pourront éventuellement avoir lieu si le nombre de bénévoles participant à l’opération se révèle suffisant ;

- Martine CHAMBON informe les élus :

* que la cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants qui s’est déroulée le 8 septembre dernier a été fréquentée par 7 personnes représentant 4 familles,

* qu’un forum santé visant à promouvoir l’activité physique se déroulera les 21 et 22 septembre 2017 à l’espace Jean Monnet de Davézieux (accès libre).

Elle évoque par ailleurs les travaux menés à la communauté d’agglomération et qui visent à :

- exercer la compétence petite enfance moyennant le versement d’une participation des communes membres prélevée sur leur dotation de compensation et fixée à 9 € par habitant soit pour la commune de Roiffieux, la somme de 8 655 € pour 2018, 17 310 € pour 2019 et 25 965 € pour 2020 ;

- exercer la compétence solidarité par le financement direct de cinq associations caritatives (Collectif 31, Secours Catholique, Secours Populaire, Croix Rouge et Restos du Cœur) moyennant le versement d’une participation des communes membres à hauteur de 0,40 € par habitant soit, pour la commune de Roiffieux, un total de 604 € qui viendront s’ajouter aux 550 € actuellement versés à ces associations par le CCAS.

La séance est levée à 22h41.